Bài 1 : Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Phần 1: tìm lỗi

US1: Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn.

- Đạt

US2: Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món.

- Chưa đạt: sai tiêu chí (E,T)  không đo lường được, không kiểm thử được

US3: Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì.

- Chưa đạt: tiêu chí (V) chưa nêu được giá trị chỉ có kỹ thuật

US4: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh.

- Chưa đạt : tiêu chí (S) quá lớn

Phần 2: sửa lỗi

US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành quy trình đặt món (từ chọn nhà hàng đến xác nhận đơn) trong tối đa 5 thao tác chính và dưới 3 phút, để cảm thấy hài lòng và muốn quay lại sử dụng.

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu

Feature: Báo cáo doanh thu đa chiều

- US4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng, theo khu vực và theo nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh kịp thời.

- US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và hệ thống tự động gửi email cho ban giám đốc, để tiết kiệm thời gian tổng hợp và chia sẻ thông tin.

Phần 3: xếp lại backlog

- Sắp xếp thứ tự

- US1

- US2

- US4.1

- US4.2

- Theo DEEP

Story đứng đầu (US1) cần đạt mức Ready theo Definition of Ready:

Có Acceptance Criteria rõ ràng (ví dụ: danh sách loại món, kết quả lọc đúng, loading, empty state…).

Đã được ước lượng (story point hoặc ideal day).

Đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

Không còn phụ thuộc mơ hồ.

Buổi Refinement còn phải làm với US1 trước khi đưa vào Sprint:

- Viết/chốt Acceptance Criteria chi tiết.

- Làm rõ các edge case (không có nhà hàng nào, loại món trùng lặp…).

- Ước lượng story point.

- Kiểm tra phụ thuộc kỹ thuật (API lọc, performance…).

- Xác nhận Definition of Done áp dụng được.